## Slide 1
Rodoanel da região metropolitana de Belo Horizonte
NOVEMBRO de 2021
APRESENTAÇÃO À ALMG

## Slide 2
CRONOGRAMA geral DO PROJETO
Fevereiro
2020
Início do
Projeto
Leilão e Assinatura
do Contrato
Conclusão
da Modelagem
ESTAMOS AQUI
Reuniões com TCE, MP e Municípios
Estudos de Operação;
Estudos Econômico-Financeiros
Estudos sociais;
Estudos Ambientais;
Municípios Beneficiados.
Dezembro
2020
1ªConsulta e Audiências Públicas
A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de MG teve o apoio do Movimento Brasil Competitivo para desenvolver os estudos de viabilidade e a modelagem do projeto de construção, manutenção e operação do Rodoanel Metropolitano de BH.
2ªConsulta e Audiência Pública
Estudos complementares
Dezembro
2019
Assinatura do Termo de Cooperação Técnica com MBC
Fevereiro/2021 até o momento atual:
Realização de Consultas e Audiências Públicas e intensificação do diálogo com interessados e parceiros

## Slide 3
Estudos e análises para escolha técnica do melhor traçado

## Slide 4
Orçamentação do projeto
Todos os estudos realizados para orçamentação do projeto são analisados e revisados pelo DER, conforme detalhamento abaixo:
Alteração do BDI;
Edificações para o BDI Rodoviário;
Transferência do banco de dados para a planilha orçamentária, unidades e preços unitários a partir da origem e código dos serviços;
Conferência dos links de BDI;
Verificação da existência de itens duplicados com códigos e preços unitários diferentes;
Revisão dos índices de reajustes para utilização dos valores apresentados pelo DNIT;
Fixação do link de todos os quantitativos para reestruturar os serviços;
Revisão da sequência de serviços de cada disciplina;
Correção dos quantitativos das edificações operacionais;
Revisão das fórmulas dos insumos asfálticos, entre outros.

## Slide 5
Escuta a municípios e interessados
Duas rodadas de Consulta Pública, tendo somente a primeira 85 dias de duração
Mais de 75 Reuniões técnicas com municípios e interessados
07 Audiências Públicas Realizadas em formatos presencial, online e híbrido em BH e em outros municípios beneficiados
Realização de Seminário com dois dias de ampla discussão dos aspectos ambientais e sociais

## Slide 6
26/02 Audição Alça Norte
08/03 Audição Alça Sudoeste
11/03 Audição Alça Sul
22/03 Audição Alça Oeste
26/03 Audiência Geral
Para oferecer transparência ao processo, os documentos e estudos desenvolvidos durante a modelagem foram disponibilizados em um repositório online de livre acesso.
DataRoom
www2.bdmg.mg.gov.br/Paginas/data-room.aspx
Visitas desde fev/21
+70.000
1ª CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICA
05/02/21 Início Consulta Pública
28/04/21 Término Consulta Pública
85
dias

## Slide 7: CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS
Todas as contribuições recebidas durante a 1ª Consulta Pública foram respondidas em material disponível no DataRoom, após o aprofundamento dos estudos e revisão dos documentos.
+750
Contribuições recebidas e respondidas
Chart: 
 | 4
 | 6
 | 17
 | 8
 | 19
 | 46
Traçado Diretriz
Impacto Ambiental
Econômico-Financeiro
Outros
Projetos de Engenharia
Desapropriação
TEMÁTICA DAS CONTRIBUIÇÕES E TRATATIVAS
Maior parte das revisões referentes a Alça Sul a serem contempladas pelos estudos técnicos das novas alternativas de traçado
Contratação de parecerista tributário
Revisão do quantitativos e orçamentação do projeto
Maior detalhamento dos documentos e metodologias dos estudos
E-mail do projeto
Manifestação presencial
Chat das transmissões das Audiências

## Slide 8: AUDIÇÕES INDIVIDUAIS
Para além das exigências da legislação foram realizadas reuniões extras de alinhamento com as partes interessadas para a captura de percepções sobre o projeto.
+75
Reuniões realizadas
REUNIÕES DE ALINHAMENTO
Chart: 
 | 30 | 28 | 32 | 10
Potenciais
licitantes
Municípios
Órgãos
ambientais
Sociedade Civil

## Slide 9: 1º ALINHAMENTO com MUNICÍPIOS
Para a 1ª Consulta Pública, em fevereiro, a Seinfra buscou realizar uma rodada de interlocução sobre o projeto com os municípios beneficiados.
REUNIÕES DE ALINHAMENTO MUNICÍPIOS
Belo Horizonte – 24/02
Betim – 14/01
Brumadinho – 04/02
Contagem – 21/01
Ibirité – 30/03
Igarapé – 20/01
Nova Lima - 04/02
Ribeirão das Neves – 18/01
Sabará – 18/01
Santa Luzia – 19/01
Vespasiano – 19/01

## Slide 10: 2º ALINHAMENTO COM MUNICÍPIOS
Da mesma forma, para a 2ª Consulta Pública, foi realizada uma nova rodada de alinhamentos sobre as atualizações do projeto em novembro de 2021.
REUNIÕES DE ALINHAMENTO MUNICÍPIOS
Belo Horizonte – 16/11
Betim – 05/11
Brumadinho – 12/11
Contagem – 17/11
Ibirité – 08/11
Nova Lima - 16/11
Pedro Leopoldo – 12/11
Ribeirão das Neves – 12/11
Sabará – 17/11
Santa Luzia – 16/11
São Joaquim de Bicas – 05/11
Vespasiano – 11/11

## Slide 11: Seminário ambientalistas
Organizado em parceria com a Articulação Metropolitana de Movimentos e Organizações Socioambientais buscou ampliar o diálogo entre o Estado e a sociedade civil, além de dar mais transparência ao projeto.
Evento virtual, com transmissão ao vivo pelo YouTube nos dias 20 e 21 de Setembro
Seinfra
Semad
IGAM
IEF
ARMBH
Sub-CBHs Velhas
Ministério Público
Defensoria Pública
Sociedade Civil
Instituo Diadorim
Instituto Guaicuy
Fórum Permanente São Francisco
Trancon/Contagem
Observatório das Metrópoles/RMBH
Fundação D. Cabral
Câmara do Mercado Imobiliário
PARTICIPANTES:

## Slide 12: MUDANÇA DO TRAÇADO DIRETRIZ PÓS 1ª CONSULTA PÚBLICA
BENEFÍCIOS
Menor complexidade técnica
Redução do impacto ambiental
Menor impacto social em Casa Branca
Rodovia como barreira para adensamento populacional dentro do PESRM
TÚNEL SERRA DA CALÇADA
TÚNEL SERRA ROLA MOÇA
DESAPROPRIAÇÃO CASA BRANCA
O novo traçado passa às margens do Parque do Rola Moça em área predominantemente antropizada
Após 1ª Consulta Pública e aprofundamento dos estudos, houve a alteração do traçado da Alça Sul em resposta aos pleitos ambientais recebidos.
  Antiga alternativa 1C
  Novo traçado diretriz
Matriz
TÚNEL SERRA ROLA MOÇA

## Slide 13
Articulação com prefeitura de betim – 1ª REUNIÃO em 14.1
No dia 14 de janeiro de 2021, foi realizada uma reunião com a prefeitura de Betim na Cidade Administrativa de Minas Gerais

## Slide 14
Articulação com prefeitura de betim - 21.2.2021
Disponível em: https://www.otempo.com.br/opiniao/vittorio-medioli/o-risco-da-travessia-1.2449798
“Depois de garantir recursos de R$ 5 bilhões no bojo de R$ 37,6 bilhões, montante do acordo indenizatório com a Vale, o governo de Estado deverá promover a discussão pública sobre o traçado do Rodoanel Metropolitano de Belo Horizonte. É obra aguardada há décadas para desafogar o antigo Anel Rodoviário, que coincide com o traçado oficial da BR–040, entre a Mutuca e a entrada de Brasília, e racionalizar a mobilidade na capital.”

## Slide 15
PROPOSTA DE NOVA REUNIÃO – 22.2.2021

## Slide 16
VISITA Á prefeitura de betim – 25.2.2021
Dando prosseguimento às discussões, em 25 de fevereiro, foi realizada uma reunião presencial de alinhamento sobre o traçado da Alça Oeste, conforme registro apresentado nas imagens seguintes.
Presentes: Vittorio Medioli, Otto Levy, Fernando Marcato e equipes técnicas

## Slide 17
ENVIO DO PRIMEIRO TRAÇADO SUGERIDO POR BETIM EM 1.3.2021

## Slide 18
Articulação com prefeitura de betim – 17.3.2021
17 de março de 2021: alinhamento com o Marco Túlio, Secretário de Ordenamento Territorial e Habitação do Município de Betim, em conjunto com a Ecos - Empresa de Construção, Obras, Transportes e Trânsito de Betim.
ALTERNATIVA DE TRAÇADO BETIM

## Slide 19
Articulação com prefeitura de betim – 29.3.2021
29 de março de 2021: nova reunião virtual de alinhamento sobre o impacto ambiental do traçado proposto.
Após estudos preliminares, foram discutidos desafios ambientais do traçado de Betim, especialmente na região de Vargem das Flores. A alternativa proposta pelo município também é divergente da política a ser adotada por Contagem para a região.
DISCUSSÃO TRAÇADO BETIM - 29/03/21

## Slide 20: ANÁLISE DA 1ª PROPOSTA APRESENTADA PELA PREFEITURA DE BETIM
PROPOSTA BETIM
Além da Alça Sul, foram realizados estudos complementares para as Alças Oeste e Sudoeste conforme proposta apresentada na 1ª Consulta Pública pela Prefeitura de Betim.
Traçado Diretriz
Proposta Betim
A alternativa se mostrou mais complexa tecnicamente (apresenta 2 túneis e orçamentação superior) sem benefícios significativos em termos de demanda e custos de desapropriação. Traçado sai integralmente de Contagem. Sua maior criticidade deve-se ao impacto ambiental maior em Vargem das Flores.
TÚNEL 2
TÚNEL 1
+ 18 KM DE EXTENSÃO
Maior interferência em Vargem das Flores
Matriz

## Slide 21: NOVAS ETAPAS APÓS 1ª CONSULTA PÚBLICA
Após realização dos estudos da 1ª proposta de Betim, o Secretário Igor Eto se reuniu com o Prefeito Vitório Medioli em 13/10 para informar da inviabilidade do traçado
Em 26/10, a Seinfra lança nova consulta pública, por mais 30 dias, com alteração de traçado na alça sul, após estudos complementares
Prefeitura de Betim apresenta novo traçado em reunião realizada em 04/11, sem a participação do Estado
Dia 09/11, Prefeitura de Betim encaminha em Notificação ao Estado com novo traçado
Novo traçado em análise no âmbito da 2ª Consulta Pública
Duas novas audiências públicas em 22 e 23/11

## Slide 22: NOVAS ETAPAS APÓS 1ª CONSULTA PÚBLICA
AZUL: Traçado Diretriz
ROXO: 1º traçado apresentado por Betim em 01/03/2021
AMARELO: 2º traçado apresentado por Betim em 04/11/2021

## Slide 23
Articulação com prefeitura de betim
No dia 05 de novembro de 2021 foi realizado um novo alinhamento com a Prefeitura de Betim para abordar as atualizações do projeto para a 2ª Consulta Pública e os estudos complementares realizados para a proposta de traçado recebida do município. O evento aconteceu na sede da própria Prefeitura, com a participação de Vittorio Medioli - Prefeito de Betim. A imagem ao lado, postada nas redes sociais da Seinfra, apresenta o registro do evento.

## Slide 24
CRONOGRAMA geral DO PROJETO
Fevereiro
2020
Início do
Projeto
Leilão e Assinatura
do Contrato
Conclusão
da Modelagem
ESTAMOS AQUI
Reuniões com TCE, MP e Municípios
Estudos de Operação;
Estudos Econômico-Financeiros
Estudos sociais;
Estudos Ambientais;
Municípios Beneficiados.
Dezembro
2020
1ªConsulta e Audiências Públicas
A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de MG teve o apoio do Movimento Brasil Competitivo para desenvolver os estudos de viabilidade e a modelagem do projeto de construção, manutenção e operação do Rodoanel Metropolitano de BH.
2ªConsulta e Audiência Pública
Estudos complementares
Dezembro
2019
Assinatura do Termo de Cooperação Técnica com MBC
Fevereiro/2021 até o momento atual:
Realização de Consultas e Audiências Públicas e intensificação do diálogo com interessados e parceiros

## Slide 25
Obrigad@!
www.parcerias.mg.gov.br/projetos/projetos-em-estruturacao/rodoanel
rodoanelmetropolitano@infraestrutura.mg.gov.br